NORME DI GESTIONE DEL PARCO NATANTI A MARE

DELL’ESERCITO ITALIANO

- LINEAMENTI GENERALI

Il presente documento contiene le norme che disciplinano le attività di gestione del “ Parco Natanti a Mare dell’Esercito Italiano ” con il sostegno logistico differenziato nelle due distinte fasce funzionali “sostegno delle forze” e “aderenza al combattimento”.

In particolare:

- Fissano le procedure e le modalità di dettaglio per la gestione del “Parco Natanti a Mare dell’Esercito Italiano”;

- Ricalcano i modelli di gestione già definiti nell’attuale organizzazione del “Parco Materiali del Genio”;

- Mirano a realizzare il mantenimento dei natanti basandosi prevalentemente sulla prevenzione degli inconvenienti attraverso:

  - le attività di competenza del Reparto/Ente consegnatario dei natanti al quale è affidato il compito di eseguire puntualmente gli interventi preventivi e correttivi previsti;

  - il sostegno da parte del Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito quale Agenzia Nazionale nella gestione dei natanti.

- AREA DI PARCO

Il “Parco Natanti a Mare dell’Esercito Italiano” è inserito nell’Area di Parco “F” delle Norme di Gestione del Parco Materiali del Genio edizione 1998.

E’ costituito dai natanti di cui in Allegato A. I parametri di base per la gestione sono:

  - la vita tecnica;

  - i consumi ottimali.

- MANTENIMENTO

Gli Enti e Reparti proposti all’espletamento delle attività manutentive, nell’ambito della nuova Organizzazione Logistica, sono riportati nello specchio di cui in Allegato B.

L’attività di mantenimento comprende l’esecuzione di interventi preventivi ed interventi correttivi.

- Interventi preventivi

  - Fascia di aderenza

Il Reparto/Ente consegnatario del natante effettua i seguenti interventi:

  - Manutenzione Ordinaria:

. viene effettuata giornalrmente dall’equipaggio del natante;

. prevede le operazioni di cui in Allegato C;

. si conclude con la trascrizione sul Giornale di Chiesuola a cura e firma del Comandante dell’unità navale/pilota/motorista.

  - Manutenzione Specializzata:

. viene effettuata ogni sei mesi a cura degli organi logistici della “fascia di aderenza”;

. prevede le operazioni di cui in Allegato C;

. si conclude con la trascrizione sul Libretto Matricolare e di Bordo a cura e firma del Capo Officina/Comandante dell’unità navale/pilota/motorista.

  - Verifica di affidabilità:

. viene effettuata ogni due anni dopo l’esecuzione delle operazioni di Manutenzione Specializzata a cura degli organi logistici della “fascia di aderenza”.I Reparti/Enti consegnatari dei natanti possono richiedere la consulenza tecnica del Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito;

. prevede le operazioni di cui in Allegato C;

. si conclude con la dichiarazione di affidabilità registrata sul Libretto Matricolare e di Bordo a cura e firma del Capo Officina/Comandante dell’unità navale/pilota/motorista.

  - Fascia di sostegno

E’ costituita dal Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito con sede in Venezia organo tecnico e Agenzia Nazionale per i natanti dell’Esercito.

Effettua il Controllo tecnico a domicilio ogni tre anni dopo l’effettuazione della manutenzione specializzata ovvero all’insorgere di sostanziali anomalie ai materiali oppure su disposizione degli organi centrali.

Il controllo tecnico prevede le operazioni di cui in Allegato C e si conclude con la trascrizione sul Libretto Matricolare e di Bordo a cura e firma da parte del personale tecnico del Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito.

Revisione generale

Stabilita da Ispettorato Logistico.

Normalmente si effettua nella fase conclusiva della vita tecnica per ripristinare totalmente o parzialmente il natante. Si concretizza nello smontaggio totale dei componenti, sulla loro verifica funzionale con eventuali sostituzioni e nel riassemblaggio. Questa stessa attività può coincidere con un aggiornamento di configurazione.

Viene effettuata da NAVARM attraverso il NAVALGENARMI competente per zona.

- interventi correttivi

Le attività di riparazione dovranno essere risolte prevalentemente nell’ambito delle Unità di  impiego dei natanti, con il più ampio ricorso alla sostituzione dei complessivi, dei sottocomplessivi e relativi componenti e alle lavorazioni esterne secondo le indicazioni di cui in Allegato D.

Inconvenienti tecnici e lavorazioni non risolvibili in ambito Reparto/Ente consegnatario, dovranno essere risolti tempestivamente a cura del Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito attraverso la gestione dei fondi posti a disposizione sul pertinente capitolo ed il ricorso ad interventi di lavorazioni esterne presso la sede di ormeggio dei natanti.

Limitatamente all’Area Lagunare e Alto Adriatico il Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito può, per la realizzazione dell’intervento correttivo, interessare l’Ufficio Tecnico Militare Marittimo di Venezia.

- APPROVVIGIONAMENTI E RIFORNIMENTI

  - Approvvigionamenti

Vengono gestiti dal Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito sulla base delle esigenze nazionali e d’impiego dei natanti.

  - Rifornimenti

Vengono effettuati attraverso:

  - l’acquisizione diretta dal libero commercio, da parte dei Reparti/Enti consegnatari in funzione delle pertinenti assegnazioni finanziarie;

  - a domicilio dei Reparti/Enti consegnatari da parte del Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito il quale dovrà disporre di adeguate scorte di complessivi, sottocomplessivi, apparecchiature elettroniche di bordo e strumenti per la navigazione.

- ATTRIBUZIONI E PROCEDURE

  - Attribuzioni

    - Fascia di aderenza

Sono state già indicate nei precedenti para. 3 e 4

.

    - Fascia di sostegno

Il Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito, quale Agenzia Nazionale nel sostegno dei natanti, ha le seguenti competenze e responsabilità:

  - monitoraggio del Parco Natanti a Mare dell’Esercito attraverso un Centro di Elaborazione Dati;

  - consulenza tecnica, per l’Ispettorato Logistico, nella politica degli approvvigionamenti dei sistemi navali dell’Esercito e per l’introduzione di nuove apparecchiature e strumenti per la navigazione;

  - anello di congiunzione tra Reparti/Enti consegnatari dei natanti e gli Uffici Tecnici Militari Marittimi competenti per zona;

  - collabora alla redazione ed emissione di direttive logistiche pertinenti;

  - valutazione tecnico-economica dei natanti e conseguenti proposte di emissione del Mod.R/4 per la dichiarazione del fuori uso e successiva alienazione;

  - gestione degli approvvigionamenti di ricambistica e delle riparazioni con il concorso dell’industria privata in funzione delle pertinenti assegnazioni finanziarie;

  - punto di controllo centralizzato per le scorte di complessivi, sottocomplessivi e apparecchiature elettroniche di bordo e strumenti per la navigazione.

Il Nucleo Natanti a Mare nell’effettuazione di perizie tecniche, collaudi o verifiche, studi di modifiche di allestimenti, può avvalersi, facendone esplicita richiesta, della consulenza e direzione di personale specializzato dell’Ufficio Tecnico Militare Marittimo di Venezia-NAVALGENARMI. Per studi di modifiche e di allestimento deve invece avvalersi obbligatoriamente, facendone esplicita richiesta, della consulenza del predetto Ufficio Tecnico.

  - Procedure

Le attività di mantenimento e rifornimento vengono svolte con le procedure contabili-amministrative in uso nella Forza Armata.

I Reparti/Enti consegnatari dei natanti, allorquando necessitano degli interventi del Nucleo Natanti a Mare dell’ Esercito, dovranno inviare le richieste direttamente al Nucleo, informandone contemporaneamente il Comando Logistico d’ Area di giurisdizione ed i rispettivi Comandi in linea gerarchica, secondo lo schema di cui all’ Allegato E (richiesta interventi) e Allegato F (segnalazione di inconveniente tecnico).

Il Nucleo Natanti a Mare dell’ Esercito assolve ai compiti attribuitigli informando costantemente ISPEL-TRAMAT, e per particolari e specifici interventi, richiedendone le previste autorizzazioni.

6. GESTIONE DEI POTENZIALI

Rientra nell’ azione di Comando e si connette direttamente al controllo delle condizioni di efficienza dei natanti

L’ impiego dei natanti viene pianificato in funzione dei consumi e delle ore di moto con la Scheda Annuale d’ Impiego che dovrà essere trasmessa al Nucleo Natanti a Mare dell’ Esercito entro il mese di gennaio di ogni anno.

7. LIMITI DI CONVENIENZA ECONOMICA

Per quanto concerne la valutazione tecnico-economica, ai fini della dichiarazione di fuori uso, saranno applicate le disposizioni ed i limiti di spesa fissati da ISPEL-TRAMAT con apposita circolare emessa periodicamente.

8. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

Il Nucleo Natanti a Mare dell’ Esercito concorre al mantenimento e all’ efficienza dei materiali anche mediante interventi di “assistenza tecnica” che si prefiggono lo scopo di accertare ed eliminare inconvenienti che richiedono l’ impiego di personale ed attrezzature di alta specializzazione.

L’ assistenza tecnica viene innescata dal Reparto/Ente consegnatario quando in sede di interventi o durante l’ esercizio vengono riscontrati inconvenienti dovuti a:

- difetti di fabbricazione;

- anomalie ricorrenti di funzionamento;

- decadimento delle prestazioni previste;

- anomalie che determinano pericolosità per il personale;

- prematuro decadimento dell’ affidabilità;

- difficoltà dell’ impiego e nell’ esecuzione delle manutenzioni;

- lacuna della normativa tecnica;

- ogni altro motivo ritenuto valido.

Il Nucleo Natanti a Mare dell’Esercito, a seconda dei casi segnalati, con l’eventuale ausilio di personale specializzato dell’Ufficio Tecnico Militare Marittimo di Venezia, provvede a:

  - valutare e disporre accertamenti di prima istanza;

  - innescare, se del caso, provvedimenti di sostituzione del materiale o sospensioni urgenti;

  - emanare, qualora necessario, le opportune prescrizioni tecniche, indicando tempi, organi e modalità particolari per l’esecuzione degli interventi;

  - segnalare gli inconvenienti accertati a NAVARM, compilando un rapporto tecnico corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del problema e per i provvedimenti di competenza.

Di tale attività il Nucleo dovrà tenere costantemente informato ISPEL-TRAMAT.